重庆市第七人民医院

工程造价咨询服务项目比选文件

项目编号：CQ7Y2019015

一、采购项目

重庆市第七人民医院工程造价咨询服务项目，资金自筹。

重庆市第七人民医院拟通过比选程序确定两家工程造价咨询服务公司，完成我院近两年基建工程造价咨询服务，主要工作：按项目进度推进编制、审核工程预算，审核工程竣工结算，具体需求见咨询服务内容。欢迎有资格的供应商前来参与比选。

二、有关说明

（一）文书获取方式

拟参与的企业通过《重庆市第七人民医院官网》（www.cq7y.com）获取比选文件（不提供现场发售）。

（二）文件递交方式

现场递交或快递（可快递）。

（三）文件投递地点:重庆市第七人民医院住院部采购办公室（重庆市巴南区李家沱工联一村1号）。

（四）截止时间：2019年  7 月 4 日12:00前，逾期未提交文件者不予接收。

三、咨询服务内容

1.主要服务内容：编制、审核工程预算；审核工程竣工结算；免费提供材料造价信息咨询服务。

2.编制、审核工程预算（招标控制价或标低）

2.1基本内容：

2.1.1检查资料的完整、合格性；

2.1.2审核编制依据的合法性、时效性及适用范围；

2.1.3负责组织或参加委托人组织现场踏勘；

2.1.4依据设计文件、工程技术文件、类似工程施工的方案、现场踏勘情况、工程造价管理机构发布的工程造价信息、市场价格信息及相关配套文件审核，工程量清单及招标控制价；

2.1.5组织编审、核对工作协调会等与审核有关的工作；

2.1.6与《工程项目设计概算》对比分析。

2.1.7工程技术经济指标分析。

2.2 服务成果文件：《工程量清单审核报告》；《招标控制价审核报告》。

2.3服务质量

2.3.1工程量清单及招标控制价成果文件的格式应符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GCT）中“成果文件的组成和要求”的相关规定或委托方对成果文件格式的要求；

2.3.2工程量清单的编制应符合现行国家标准《建设工程量清单计价规范》（GB50500）的相关规定，并不得违背《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）中强制性条文的规定；

2.3.3招标控制价编制方法、编制深度等应符合《建设项目施工图预算编审规程》（CECA/GC5）的有关规定；

2.3.4相同口径下，在同一招标项目中，工程量清单中项目特征描述错误的子目数量占工程量清单全部子目数量的比例小于3%；

2.3.5相同口径下，在同一成果文件中，招标控制价的综合误差率应小于5%；

2.3.6工程量清单及招标控制价成果文件质量应满足《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7）及《建设工程造价咨询合同》的相关要求。

3.审核工程竣工结算

3.1基本内容：

3.1.1 检查资料的完整性、合规性；

3.1.2 审核编制依据的合法性、时效性及适用范围；

3.1.3负责组织或参加委托人组织的现场踏勘；

3.1.4审查编制文件内容、形式与合同约定是否相符，审查结算项目范围、内容与合同约定的项目范围、内容是否一致；

3.1.5全面审查工程计量及计价；

3.1.6 组织编审核对、工作协调会等与审核有关的工作；

3.1.7 各方签认审核结论，出具结算审核报告并送达委托人。

3.2 服务成果文件：《工程竣工结算审核报告》。

3.3 服务质量

3.3.1 竣工结算成果文件编制方法、编制深度等应符合《建设项目工程结算编审规程》(CECA/GC3)的有关规定；

3.3.2 相同口径下，同一成果文件、竣工结算审查结果综合误差率应小于3%；

3.3.3 竣工结算文件质量应满足《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CEA/GCT）及《建设工程造价咨询合同》的相关要求。

4.免费提供材料造价信息咨询服务

四、商务条款

（一）实施时间

实施时间：按照医院基建时间节点配合总务科完成。

具体情况电话咨询监察审计科邓老师（023-62859584）

（二）付款方式

相关资料正式交付完成后用人民币方式转账结算。

（三）其他

其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

五、比选文件制作要求

供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本比选文书中要求的所有资料，供应商必须提供真实的、准确的，若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，同时取消中选资格。

比选文件由资质文件、商务文件、报价文件组成，各类文件按A4纸规格装订。然后用袋子密封并在袋子封面标明项目名称、供应商名称，袋子封面上注明项目名称、供应商名称及“不准提前启封”字样，须加盖供应商公章。未按规定密封可能导致比选文件被拒绝接收。比选文件材料均需加盖鲜章，具体制作要求如下：

（一）资质文件内容要求

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.特定资格条件

（1）《营业执照》经营范围中需包含工程造价相关内容。

（2）具有工程造价咨询企业甲级资质证书。

（3）巴南区审计局或财政局被选库入围单位。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

（二）商务文件内容要求

1.比选函（格式附后）

2.商务承诺内容如下（格式自定）

(1)售后服务承诺

(2)验收

(3)价格承诺

本公司承诺：以上比选信息与公司实际信息一致。

（三）报价文件要求

3.报价要求为：

（1）报价应包含与此项目有关的所有费用。

（2）所有报价均保留两位小数，不得填写与报价无关的其他字符。

（3）严重偏离市场平均价格的报价不被接受，如发现比选方有虚假应标，3年内不得参与我院采购活动。

六、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合比选文书资质文件内容要求的）；

（二）比选文件未密封的；

（三）比选文件逾期送达的；

（四）比选文件与比选文书实质性要求有严重背离的；

（五）比选文件附有采购单位不能接受的条件；

（六）资质文件内容不清楚，比选小组无法确认其内容，供应商又未按比选文件要求携带原件备查的。

七、成交供应商的确定

（一）成交方法

院内组织比选小组，对潜在供应商提供的方案和价格（按渝价【2013】428号执行，有优惠价格在报价函中提出，优惠价格将作为比选结果重要指标）进行综合评判，确定中选供应商。

（二）结果公示：重庆市第七人民医院官方网站进行公告，公告时间为1个工作日。

八、签订合同

成交供应商应在中选后30个工作日内，与采购单位签订合同。逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，取消其中选资格。

九、作废条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合资质文件内容要求的供应商不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了市场限价；

（四）因其他重大变故，采购任务取消的。

十、重新比选

（一）比选截止时间止，参选供应商人少于3个的；

（二）经比选小组评审后否决所有供应商的；

（三）经评审后，如合格的供应商（符合资质文件内容要求）少于三个的，且明显缺乏竞争的，比选小组可以否决全部比选；重庆市第七人民医院将重新组织比选。

十一、二次比选和不再比选

（一）重新比选后供应商仍少于三个，按程序比选，确定中选人。

（二）经评审无合格中选人，经院长办公会讨论决定后不再进行比选。

十二、答疑

潜在供应商如对比选文件有任何疑问，可于提交比选文件节点48小时前以书面形式向我院递交质疑函，我院相关部门核实后予以答疑。

十三、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为比选小组，负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

本比选文书中未尽事宜，双方协商后在正式合同中约定。

联系人：王老师

联系电话：62859576

重庆市第七人民医院

2019年7月1日

附件：

一、比选文件大信封封面

重庆市第七人民医院工程造价咨询服务项目

比选文件

不准在北京时间2019年     月    日       前启封

供应商：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）

年   月   日

二、比选文件资质部分目录

1.公司营业执照复印件，税务登记证复印件，组织机构代码证复印件（或三证合一的新证）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书

3.诚信声明

（一）营业执照复印件，税务登记证复印件，组织机构代码证复印件（或三证合一的新证）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：重庆市第七人民医院工程造价咨询服务项目

致：重庆市第七人民医院：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称：           （供应商公章）

年  月  日

（附：法定代表人身份证复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：重庆市第七人民医院工程造价咨询服务项目

致：重庆市第七人民医院：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：              供应商法定代表人：

（签字或盖章）          （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

单位名称：         （供应商公章）

年  月  日

（四）诚信声明（格式）

采购项目名称：

致：重庆市第七人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件；我公司完全响应贵院招标文件中的所有事项，所提供的材料真实有效；我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

单位名称：        （供应商公章）

年   月   日

三、比选文件商务部分

（一）商务文件目录

1.比选函

2.商务承诺

（二）比选文件商务部分内容及格式

（一）比选函（格式）

致：重庆市第七人民医院：

公司系中华人民共和国合法企业，注册地址：      。我方就参加本次比选有关事项郑重声明如下：

1.我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

2.我方提交的所有比选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3.我方承诺按照比选文件要求，提供比选项目的服务。

4.我方按招标文件要求提交的比选文件为：比选文件1份。

5.我方承诺：本次比选的有效期为40个工作日。

6.如果我方中选，我方将履行比选文件中规定的各项要求以及我方比选文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

（供应商公章）

2019年  月  日

（二）商务承诺内容如下（格式自定）

1.售后服务承诺

2.验收

3.价格承诺

四、比选文件报价部分