附件

技术参数

一、软件升级

1.将现有通达OA系统V11版本升级至通达V13最新版本。

2.更换OA服务器，将现有通达OA系统迁移至新服务器上，保证数据同步迁移，并保证数据完整性和安全性。

二、二次开发调整

保留原有通达OA系统V11版本开发内容，使其在V13版中能无缝集成使用，具体开发调整内容如下：

1.升级后旧功能适配V13版本：

| 序号 | 功能名称 | PC端 | 移动端 | 事务提醒 | 短信提醒 | 升级后是否保留 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超时病例管控（提醒） | 有 | 有 | 有 | 有 | 是 |
| 2 | 检验危急值 | 有 | 有 | 有 | 有 | 是 |
| 3 | 危急值管理（查询） | 有 | 有 | 无 | 无 | 是 |
| 4 | 卫材申购审批 | 有 | 有 | 无 | 无 | 是 |
| 5 | 手机短信服务器端 | 有 | 无 | 无 | 无 | 是 |

2.升级后新的系统对接功能：

| 序号 | 功能名称 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OA与平台单点登录 | 接入医院单点登录系统，实现通过单点登录系统登录并使用通达OA系统。在通达OA系统和第三方系统中，实现相应的用户认证机制，当用户在系统中进行登录时，该系统将验证用户的身份，并生成一个令牌（token）。该令牌将被传递给认证中心，认证中心会验证令牌的有效性，并将用户的身份信息存储在认证中心的会话中。当用户尝试访问另一个系统时，该系统将向认证中心发送一个验证请求，认证中心会检查用户的会话状态并返回验证结果。如果验证通过，用户将被自动登录到OA系统。 |
| 2 | OA同步平台人员、科室主数据 | 阶段一：科室信息手动对齐 数据核查： 由双方技术团队及业务管理员联合提取医院平台与 OA 系统的科室数据，覆盖字段包括：科室编码（平台唯一标识）、名称、层级、父级科室编码等。 对比双方数据，梳理差异类型（如字段缺失：OA 无 '父级科室编码'；内容冲突：平台名称为 '呼吸与危重症医学科'，OA 为 '呼吸科'；状态不一致。 差异修正： 以医院平台主数据为基准，双方确认差异数据的准确性。 对 OA 系统缺失的字段（如父级科室编码），需在 OA 中补充字段定义并完成数据库表结构调整，确保与平台字段一一映射。 对冲突或错误数据（如名称、状态），由 OA 管理员手动修正，同步更新 OA 系统内关联业务数据。 阶段二：科室主数据自动化对接 对接医院集成平台，自动同步科室编码（唯一标识）、名称、父级科室编码、层级、负责人、状态（启用 / 停用）等字段数据内容，实现新增/变更科室信息后自动同步到OA系统。 阶段三：人员主数据自动化对接 对接医院集成平台，自动同步人员工号（唯一标识）、姓名、性别、手机号、出生日期、所属科室编码（需与平台科室编码一致）、人员状态（在职 / 离职 /退休）等字段数据内容。实现包含但不限于以下人员信息同步功能：新增人员自动创建人员账号（与平台工号一致）及相关信息；人员变更时（如调岗），自动同步相关信息并调整人员权限（如原科室审批权限回收、新科室权限分配）；人员离职或退休时，自动停用人员账号。 |

# 商务要求

- （一）实施时间、实施地点及验收方式

1.实施时间

合同签订之日起，15个工作日内完成改造部署。

2.实施地点

重庆市第七人民医院。

3.验收标准

1）系统实施完毕后，上线平稳试运行三个月，由采购人组织按技术参数进行验收，以采购人出具的验收报告视为最终验收

2）严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205）的要求进行验收。

- （二）最高限价及报价要求

1.项目最高限价￥49500元（大写：肆万玖仟伍佰元整）。

2.本次报价须为人民币报价，包含：产品基价、包装费、税费（含关税）、安装费、调试费、保修期内的售后服务费、系统接口费等一切与此项目有关的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿任何费用。

- （三）服务要求

我院采用的“通达OA系统”产品，为保证医院OA系统升级后的完整性、可用性和及时性，避免产生数丢失、泄露等风险，同时保证售后服务的统一性、延续性和配套性。投标供应商需提供“通达OA系统”产品服务授权证明文件并加盖公章，否则视为无效投标。

- （四）质保要求

1.提供一年质保服务，质保期自项目验收通过之日起算。

2.电话咨询：为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

4.技术升级：在质保期内，如果产品技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，对采购人购买的产品进行免费升级服务。

5.远程在线诊断和故障排除：对于电话咨询无法解决的问题，工6.接到报修电话后2小时内响应；如遇停机故障，电话指导无法解决故障，程师经院方授权通过电话线远程登录到院方网络系统进行免费的故障诊断和故障排除。远程指导不能处理的，应在8小时内到达现场，如遇非停机故障，在24小时内到场(周末及法定节假日双方协商确定时间)。

- （五）付款方式

1.项目验收完成后，收到供应商符合要求的发票之日起30个工作日内，支付合同金额的95%；验收合格满两年后支付合同金额的5% （供应商垫资不计利息）。

2.服务期内，如供应商未按约定提供服务，采购人有权拒绝支付尾款并且按约定要求供应商承担违约责任。

- （六）知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （七）违约责任

- 1.成交供应商不能按照采购方要求如期完成项目服务而违约的，除应及时完成外，成交供应商应按日以合同价款总额的日千分之三向采购方支付违约金；逾期交付超过 40日，采购方有权解除本合同，要求成交供应商返还采购方已付款项，如未支付款项则终止支付款项，同时成交供应商应按合同价款总额的百分之三十向采购方支付违约金。

- 2.如因成交供应商完成项目服务存在权利瑕疵导致任何第三方经司法机关或行政机关决定对项目服务主张权利或被国家机关依法查处的，采购方有权解除本合同，成交供应商应向采购方支付服务价款总金额百分之三十的违约金，并须全额退还采购方已支付给成交供应商的价款及其利息（利息以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场同期报价利率为标准，自采购方付款之日起计算）。

- （八）其他

- 1.响应人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

- 2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。